บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง	กองช่าง

ที่	ยส  77403 /79			          วันที่ 9 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2569

เรื่อง 	ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 176 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร (กองช่าง) ตั้งไว้  90,000  บาท เบิกใช้จ่ายแล้ว   -    บาท คงเหลือ   90,000  บาท

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้มีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 18 ลำดับที่ 17

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จึงขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามแบบแปลนที่ อบต.สงยางกำหนด โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

/ความเห็นของ...

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายนิยม  เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง   กองคลัง  โทร 045 - 766901

ที่	ยส  77402 /83				วันที่  9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 176 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางชลิดา ปัญญไพศาล		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			ประธานกรรมการ

2. นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล				กรรมการ

3. นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา				กรรมการ

/จึงเรียนมา...

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามคำสั่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ที่ 75/2569

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชลิดา ปัญญไพศาล		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			ประธานกรรมการ

2. นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล				กรรมการ

3. นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา				กรรมการ

โดยให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่คำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโดยเคร่งครัดเพื่อให้งานแล้วเสร็จและเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่  9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง   	กองช่าง

ที่	ยส  77403 /92				วันที่  9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง 	ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

เรียน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ที่ 75/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำนวณราคากลางใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดจ้างครั้งนี้ ในวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- รับทราบ

(ลงชื่อ)		            	กรรมการ

(นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์)  								               ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)    		  	 กรรมการ

(นางอภิรัญญา  ขุณิกากรณ์)  								                นักทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง	กองช่าง

ที่	ยส  77403 /95				วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2569

เรื่อง 	รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ที่ 75/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาดังต่อไปนี้

1. งานถางป่าและขุดตอ,ปรับพื้นที่ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ขนาดเบา

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				= 1.73	บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน							= 1.73	บาท.ตร.ม.

หมายเหต

1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะถากถางวัชพืชเท่านั้น

2. งานถางป่าขุดตอขนาดกลางมีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3. งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		2. งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง						=  429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				= 0.00		บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง	0.00	กม.					= 0.00		บาท/ลบ.ม.

รวม							 	= 429.76	บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 1 x 429.76						= 429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม							 = 429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน							 = 429.76	บาท/ลบ.ม.

/3.งานผิวทาง...

-2-

3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT 15 cm. THICK.(คอนกรีตผสมเสร็จ)						PANEL SIZE 4 ม. (ปริมาณคำนวนจากพื้นที่ 1 แผง  4 x 5 ม. = 20 ตร.ม.)

ปริมาณงานทั้งโครงการ 4 x 35					= 140.00	ตร..ม.

ค่าคอนกรีต							= 2100.00	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 แผง 20 ตร.ม.					= 3.00		ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 3 ลบ.ม. @ 2100					= 6300.00	บาท

ค่าขนส่ง 	0.00	กม. x 	0.00	x	3 ลบ.ม. 		= 0.00		บาท

ค่าเหล็กเสริม  (Wire Mesh 4 มม. @ 0.10x0.30) x 20  ตร.ม. 	= 1000.00	บาท

ค่าแบบเหล็ก 5 x 	20.6	(รวม 2 ข้างแล้ว)			= 103.00	บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต  PAVER 20 x < (ต่อตร.ม.)			= 0.00		บาท

ค่าบ่มผิวคอนกรีต 20 x 	< (ต่อตร.ม.)			 	= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 7403.00	บาท

ค่างานต้นทุน 7403 ÷ 20 ตร.ม.					= 370.15	บาท/ตร.ม.

4. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4 ม.

ค่าเหล็กเสริม Dowel bar DB 16 มม.  5.52 กก.			= 133.71	บาท

ค่าหยอดยาง 4 ม.	14.55					= 58.20		บาท

แผ่นพลาสติก							= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 191.91	บาท

ค่างานต้นทุน 191.91 ÷ 4 ม.					= 47.98		บาท/ม.

5. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4 ม.

ค่าเหล็กเสริม Dowel bar DB 16 มม.  5.52 กก.			= 133.71	บาท

ค่าหยอดยาง 4 ม.	14.55					= 58.20		บาท

แผ่นพลาสติก							= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 191.91	บาท

ค่างานต้นทุน 191.91 ÷ 4 ม.					= 95.96		บาท/ม.

6. งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)					= 462.00	บาท/ลบ.ม.

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				= 0.00		บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง	0.00	กม.					= 0.00		บาท/ลบ.ม.

รวม		 					 	= 462.00	บาท/ลบ.ม.

/ค่าใช้จ่าย...

-3-

ค่าใช้จ่ายรวม							= 462.00	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน							= 462.00	บาท/ลบ.ม.

7. ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ใช้ราคาดังต่อไปนี้

7.1 ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง

การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

7.2 จากราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2569

7.3 สืบราคาวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอมหาชนะชัย ประจำเดือน มกราคม 2569

7.4 ค่า Factor F งานทาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงตาราง Factor ใหม่

8. ค่าป้ายโครงการ

ค่าป้ายโครงการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20

สิงหาคม 2547 รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น งบประมาณ 81,082.52 บาท   (-แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)		            	กรรมการ

(นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์)  								               ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)    		  	 กรรมการ

(นางอภิรัญญา  ขุณิกากรณ์)  								                นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของ...

- 3 -

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ส่วนราชการ  	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ประเภท  	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์

สถานที่ก่อสร้าง   บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ที่ 75/2569

ลงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้และให้ยึดถืองบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

| ลำดับที่ | ประเภทงาน | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประเภท งานอาคาร |  |  |  |  |
| 2. | ประเภท งานทาง | 59,435.95 | 1.3642 | 81,082.52 |  |
| 3. | ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  |  |
| 4. | ประเภท งานชลประทาน |  |  |  |  |
| 5 | ป้ายโครงการ |  |  |  |  |
| 6 | ป้ายจราจร |  |  |  |  |
|  | เงื่อนไข |  |  |  |  |
|  | เงินล่วงหน้า 0% |  |  |  |  |
|  | เงินดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |  |  |  |  |
|  | เงินประกันผลงานหัก 0% |  |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |  |  |  |  |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ |  |  | 81,082.52 |  |
| คิดเป็นเงิน (ขอใช้) |  |  |  | 81,082.52 |  |
| (- แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์ -) |  |  |  |  |  |

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)		            	กรรมการ

( นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์ )  								               ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)		            	 กรรมการ

( นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์)  								                          นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง      กองช่าง

ที่	ยส 77403/95		       		วันที่   11  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2569

เรื่อง	ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 81,082.52 บาท   (-แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-) ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและให้ดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างดังเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)	     			กรรมการ

(นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์)  								             ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)		           	กรรมการ

(นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์)  								             นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของ...

- 2 -

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้าน              นายบุญโฮม บุญเล่ห์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน ประกอบด้วย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสงยางกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

งบประมาณ 81,082.52 บาท   (-แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางชลิดา ปัญญไพศาล         	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			ประธานกรรมการ

7.2 นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล			กรรมการ

7.3 นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา			กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

สถานที่ 	บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลน  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง  กำหนดราคากลาง วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์ 				 ราคาน้ำมัน ดีเซล 30.00 – 30.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ				     ลงชื่อ  			           ลงชื่อ

(นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์)                     (นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์)                     (นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา         	                   นักทรัพยากรบุคคล	                        ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง                   กรรมการกำหนดราคากลาง                 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-  เห็นควรอนุมัติ			  	               -   อนุมัติ

ลงชื่อ						            ลงชื่อ

(นายนิยม  เศรษโฐ)                                                            (นายนิยม เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง	               	        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : Tor )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์

1. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันยังเป็นถนนดิน มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละอองคละคลุ้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

2.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม

2.3 เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะก่อสร้าง

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

3.6 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

3.7 ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SMEs

4. ขอบเขตของงานแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

/5. ระยะเวลา...

- 2 -

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน  60  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี

7. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ ภายในวงเงิน งบประมาณ 81,082.52 บาท   (-แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์-)

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

(ลงชื่อ)	     			กรรมการ

(นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์)  								                   ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)	     			กรรมการ

(นางอภิรัญญา  ขุณิกากรณ์)  								                  นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) 	     			กรรมการ						                (นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม  เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

(ลงชื่อ)

(นายนิยม  เศรษโฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่องแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

เวลา  10.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  |  |
| 2. | นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์ | นักทรัพยากรบุคคล |  |  |
| 3. | นางชลิดา ปัญญไพศาล | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |

ผู้ไม่มาประชุม			- ไม่มี –

เริ่มประชุมเวลา  		10.00  น.

เมื่อครบองค์ประชุม นางชลิดา ปัญญไพศาล ผู้อำนวยการกองคลัง ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์ นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมและดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1		เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นางชลิดา ปัญญไพศาล	      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ได้มีคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ                   กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 75/2569 ลงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำ หมู่ที่ 3 ข้างไร่นายแสงจันทร์ ศรีสอน ถึงสามแยกหลังบ้านนายบุญโฮม บุญเล่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)	ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งราคาที่ตั้งไว้จะต้องนำมาคำนวณและประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จึงได้เชิญท่านมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำนวณราคากลางใหม่ในครั้งนี้

/ดังนั้น...

-2-

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณราคาชี้แจงความเป็นมาของราคาวัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 	รับรองรายงานการประชุมฯ

นางชลิดา ปัญญไพศาล	- ไม่มี -

ประธานกรรมการ

ที่ประชุม		รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  		เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางสาวณิชการต์  ลานุสัตย์  		ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการประมาณราคากลาง ดังนี้

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 			ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาดังต่อไปนี้

1. งานถางป่าและขุดตอ,ปรับพื้นที่ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ขนาดเบา

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				= 1.73	บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน							= 1.73	บาท.ตร.ม.

หมายเหต

1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะถากถางวัชพืชเท่านั้น

2. งานถางป่าขุดตอขนาดกลางมีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3. งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		2. งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง						=  429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				= 0.00		บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง	0.00	กม.					= 0.00		บาท/ลบ.ม.

รวม							 	= 429.76	บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 1 x 429.76						= 429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม							 = 429.76	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน							 = 429.76	บาท/ลบ.ม.

3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT 15 cm. THICK.(คอนกรีตผสมเสร็จ)						PANEL SIZE 4 ม. (ปริมาณคำนวนจากพื้นที่ 1 แผง  4 x 5 ม. = 20 ตร.ม.)

ปริมาณงานทั้งโครงการ 4 x 35					= 140.00	ตร..ม.

ค่าคอนกรีต							= 2100.00	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 แผง 20 ตร.ม.					= 3.00		ลบ.ม.

/ค่าคอนกรีต...

-3-

ค่าคอนกรีต 3 ลบ.ม. @ 2100					= 6300.00	บาท

ค่าขนส่ง 	0.00	กม. x 	0.00	x	3 ลบ.ม. 		= 0.00		บาท

ค่าเหล็กเสริม  (Wire Mesh 4 มม. @ 0.10x0.30) x 20  ตร.ม. 	= 1000.00	บาท

ค่าแบบเหล็ก 5 x 	20.6	(รวม 2 ข้างแล้ว)			= 103.00	บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต  PAVER 20 x < (ต่อตร.ม.)			= 0.00		บาท

ค่าบ่มผิวคอนกรีต 20 x 	< (ต่อตร.ม.)			 	= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 7403.00	บาท

ค่างานต้นทุน 7403 ÷ 20 ตร.ม.					= 370.15	บาท/ตร.ม.

4. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4 ม.

ค่าเหล็กเสริม Dowel bar DB 16 มม.  5.52 กก.			= 133.71	บาท

ค่าหยอดยาง 4 ม.	14.55					= 58.20		บาท

แผ่นพลาสติก							= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 191.91	บาท

ค่างานต้นทุน 191.91 ÷ 4 ม.					= 47.98		บาท/ม.

5. รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4 ม.

ค่าเหล็กเสริม Dowel bar DB 16 มม.  5.52 กก.			= 133.71	บาท

ค่าหยอดยาง 4 ม.	14.55					= 58.20		บาท

แผ่นพลาสติก							= 0.00		บาท

ค่าใช้จ่ายรวม							= 191.91	บาท

ค่างานต้นทุน 191.91 ÷ 4 ม.					= 95.96		บาท/ม.

6. งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)					= 462.00	บาท/ลบ.ม.

ค่าดําเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				= 0.00		บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง	0.00	กม.					= 0.00		บาท/ลบ.ม.

รวม		 					 	= 462.00	บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม							= 462.00	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน							= 462.00	บาท/ลบ.ม.

7. ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ใช้ราคาดังต่อไปนี้

7.1 ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง

การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

7.2 จากราคาพานิชย์จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2569

7.3 สืบราคาวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอมหาชนะชัย ประจำเดือน มกราคม 2569

7.4 ค่า Factor F งานทาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงตาราง Factor ใหม่

/8.ค่าป้าย...

-4-

8. ค่าป้ายโครงการ

ค่าป้ายโครงการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20

สิงหาคม 2547 รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนบท้าย

นางชลิดา ปัญญไพศาล		ตามที่ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ประมาณการราคาในการก่อสร้างก็ได้ประมาณ

ประธานกรรมการ	ราคาเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแก้ไขรายละเอียดหรือไม่ และเห็นชอบที่จะใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ  จัดจ้างหรือไม่

นางสาวณิชการต์ ลานุสัตย์	ยอดราคากลาง 81,082.52 บาท นี้ ได้คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจาก

ผู้ช่วยนายช่างโยธา              พาณิชย์จังหวัดและสืบราคาวัสดุในพื้นที่ อ.มหาชนะชัย ร่วมกับค่าแรงและ

Factor F งานทางฉบับล่าสุด แม้จะมียอดต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ (90,000 บาท) แต่เป็นตัวเลขที่สะท้อนต้นทุนจริงในพื้นที่ อ.มหาชนะชัย ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรเสนอให้ใช้ยอดนี้เป็นราคากลางเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการค่ะ

ที่ประชุม	มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการมีมติไม่แก้ไขรายละเอียด และมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวฯ เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

นางชลิดา ปัญญไพศาล	          เป็นอันว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อย

ประธานกรรมการ                   แล้ว เห็นควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่  4		เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา  			11.00 น.

(ลงชื่อ)				บันทึกการประชุม

(นางอภิรัญญา ขุณิกากรณ์)  								            นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)				รับรองรายงานการประชุม

(นางชลิดา ปัญญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง